ISSUE LOG

FORE

User Acceptance Test & Operational Trial

<Ha noi – Nov ‘15 >

## Document Information & Sign-off Sheet

| About this Document: | This document represents a a list of project issues that need to be resolved, the actions taken to resolve them, the relevant dates and the key persons involved.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Author: | Nguyễn Mậu Uyên |  |  |  |  |  |  |  |
| Related Documents: | [List all documents to which this document relates or refers]. |  |  |  |  |  |  |  |
| Revision History: | Version | Changed By |  | Date |  | Revision Description |  |  |
| Document Approval: | Name |  | Title |  | Date |  | Signature |  |
| Distribution: | Name |  | Title |  | Version |  | Date |  |

# 1. Kế hoạch thực hiện các công việc

* Các người dùng cần phải làm được gán theo tên viết tắt; Due date: thời gian mong muốn hoàn thiện chức năng

* Đề nghị cập nhật trạng thái thực hiện về việc status (done: xong rồi, working: đang thực hiện, pending: tạm thời chưa làm, {trắng}: chưa thực hiện, redo: yêu cầu thực hiện lại)

* Trong remark đề nghị cập nhật nhưng vấn đề đã thực hiện và vấn đề khi thực hiện; kết quả thực hiện (link /staff/index); completiondate: đề nghị điền ngày kết thúc vào;

* Nếu có mô tả nhiều thứ thì có thể thêm các mục vào 2. và đưa tham chiếu để đọc phù hợp

| Ref No. | Issue | Description | action required | Raised by | Assigned To | Requested Date | Due Date | Completion Date | Remark | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hoàn thiện lại cơ sở dữ liệu và mô tả | Hoàn thiện kiểm tra dữ liệu và mô tả dữ liệu |  |  | uyennm |  | 12/10 |  |  |  |
|  | Quản lý người sử dụng | Các mục phân quyền theo mô hình hiện tại |  |  | uyennm |  | 12/10 |  |  |  |
|  | Kiểm tra lại các chức năng đã thực hiện | Thực hiện lại chức năng: xem đã ổn chưa, đề xuất thay đổi |  |  | duonghd |  |  |  |  |  |
|  | Quản lý giao viên | - Danh sách người sử dụng - Thêm/sửa hồ sơ người sử dụng | - Quản lý giáo viên: Phần giao diện cần bỏ nốt phần đơn vị vì hiện tại không có |  | uyennm |  |  |  | - Phần quản lý đơn vị chuyển lại theo mô hình mới (/department) - Cần phải chọn được các danh mục. Cần chuẩn hóa chọn được ngày sinh (/staff) | Working |
|  | Quản lý người sử dụng | - Phân quyền của người sử dụng - Khôi phục mật khẩu của người sử dụng | - Cho phép phân quyền theo nhóm - Cần hoàn thiện |  | uyennm |  |  |  | - Cho phép thêm người dùng vào nhóm (/admin/admingroup) - Phần phân quyền của giáo viên ở quản lý giáo viên cần phải xác định lại việc chọn những nhóm đã chọn (/staff) - Đổi mật khẩu cho sinh viên chưa thực hiện | Working |
|  | Đăng xuất | - Thoát các phân quyền | - Phần cá nhân tự động thay đổi đã hoàn thiện - Phần người quản trị reset đang gắn với giáo viên |  | uyennm |  |  |  |  | done |
|  | Quản lý danh mục phân loại nội dung theo kỹ năng | Thêm, sửa, xóa phân loại nội dung. Phân loại nội dung theo kỹ năng bao gồm: từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe, nói, viết. | skill - Ngôn ngữ mặc định chưa được gán vào - Vấn đề là checkbox lock đang ngược quy định là 0: hiển thị |  | hiepth |  |  |  | Đã chuyển sang mô hình mới /directory/subject/skill | done |
|  | Quản lý danh mục phân loại nội dung theo bố cục | Thêm, sửa, xóa phân loại nội dung theo bố cục các mục tài liệu bao gồm: Lý thuyết, luyện tập, kiểm tra, thi. | contenttype - Đề nghị xem lại với trình duyệt firefox??? Không hiển thị được tab thứ 2 và tab thứ 3 về nội dung – không kết nối lấy dữ liệu được (cho dù đã thực hiện được trên chrome) - Vấn đề nữa là check lock đang bị ngược, theo quy định 0 là hiên thị hiện tại bị ngược lại |  | hiepth |  |  |  | - Đã chuyển sang môi hình mới /directory/subject/contenttype | Done |
|  | Quản lý danh mục phân loại nội dung theo chủ điểm | Thêm, sửa, xóa phân loại nội dung theo chủ điểm. Chủ điểm là một dạng phân loại tuỳ ý do người sử dụng tự mô tả. Việc phân loại theo chủ điểm giúp người sử dụng dễ dàng tạo tìm kiếm các nội dung theo chủ điểm tự tạo nào đó. | tag - Đề nghị xem lại với trình duyệt firefox??? Không hiển thị được tab thứ 2 và tab thứ 3 về nội dung – không kết nối lấy dữ liệu được (cho dù đã thực hiện được trên chrome) - Vấn đề nữa là check lock đang bị ngược, theo quy định 0 là hiên thị hiện tại bị ngược lại |  | hiepth |  |  |  | - Đã chuyển sang mô hình mới /directory/subject/tag | done |
|  | Quản lý danh mục loại câu hỏi | Thêm, sửa, xóa phân loại câu hỏi. Phân loại câu hỏi gồm: Lựa chọn 1 nhiều (multichoice), ghép cặp, viết lại câu, chọn từ đúng, Filling gap, Nghe-nói. | Theo thứ tự mức độ hoàn thiện: Multichoice: Ok PA; Ghép đôi: Ok Viết lại câu : không hài lòng lắm Nghe nói LA : OK Các dạng khác chưa test - Vấn đề checkbox lock: 0 là hiển thị - Thiết kế thêm trường lang cho tương đồng với các bảng khác đề nghị cập nhật vào – sorry |  | hiepth |  |  |  | Cần chuyển sang mô hình mới /directory/question/questiontype | done |
|  | Quản lý danh mục loại câu hỏi theo tình huống sử dụng | Thêm, sửa, xóa phân loại câu hỏi. Phân loại câu hỏi theo tình huống sử dụng gồm: luyện tập, kiểm tra, thi. | (hiện trạng grid không căn chỉnh đúng theo yêu cầu) (questionuse) |  | hiepth |  |  |  | Cần chuyển sang mô hình mới /directory/question/questionuse | done |
|  | Quản lý danh mục tài liệu | Thêm, sửa, xóa đầu mục tài liệu; phân quyền truy cập tài liệu đối với người sử dụng. | subject - Hiện trạng: + Việc tự động chọn bản ghi đầu, khi chọn sang một bản ghi mới thì không check sang cái mới + Hiện tại mặc định ngôn ngữ không được thực hiện |  | hiepth |  |  |  | Cần chuyển sang mô hình mới Xem xét phát triển thêm một mục là danh sách các course của một môn học đang được lựa chọn, nếu trực tiếp có thể sử dụng mô hình link trực tiếp như ở dưới /subject/subject/list /subject/subject/course/{subjectcode} | done |
|  | Quản lý danh mục Khoá/Lớp | Thêm, sửa, xóa các khoá, lớp trong quản lý học viên |  |  | cucpt |  |  |  | Chuyển sang mô hình mới /grade/index/grade /grade/index/class /grade/index/student | done |
|  | Quản lý hồ sơ học viên | Thêm, sửa, xóa hồ sơ học viên. Hồ sơ học viên được quản lý theo khoá, lớp. | Kiểm tra lại việc thêm vào lớp phù hợp |  | cucpt |  |  |  | Sử dụng chung với mục trên | done |
|  | Quản lý cấu trúc nội dung tài liệu | Thêm, sửa, xóa cấu trúc nội dung tài liệu. Cấu trúc tài liệu được thể hiện dạng cây hoặc danh sách. Cập nhật nội dung cấu trúc tài liệu tiếng Nga trình độ B1 | subjectcontent Kiểm tra lại việc thêm các nội dung liên quan đến kiểm tra |  | cucpt |  |  |  | Chuyển sang mô hình mới /subjectcontent/{parentcode} Mr.Uyên xem lại: Combobox contenttype chưa set lại được giá trị | DONE |
|  | Quản lý nội dung lý thuyết | Thêm, sửa, xóa nội dung học liệu chi tiết các bài học. Nội dung học liệu có thể bao gồm các dạng dữ liệu: Text, Âm thanh, Hình ảnh, Video. Cập nhật nội dung học liệu chi tiết 180 tiết, 10 bài học tiếng Nga trình độ B1. Dữ liệu được cập nhật trên mạng LAN của phòng máy hoặc trên máy tính cá nhân của giáo viên. |  |  | cucpt |  |  |  | Trùng với cái trên | DONE |
|  | Quản lý ngân hàng câu hỏi | Thêm, sửa, xóa câu hỏi. Mỗi câu hỏi có thể là một trong các dạng: Lựa chọn 1 nhiều (multichoice), ghép cặp, viết lại câu, chọn từ đúng, Filling gap, Nghe-nói (theo danh mục phân loại câu hỏi). Cập nhật ngân hàng câu hỏi gồm: 300 câu trắc nghiệm từ vựng, 160 câu đọc hiểu, 160 câu viết, 100 câu kỹ năng nghe, 15 phiếu kỹ năng nói. Mỗi câu hỏi có thể có một hoặc nhiều câu hỏi chi tiết, mỗi câu hỏi chi tiết có các phương án trả lời và xác định phương án đúng | Chi tiết câu hỏi, câu trả lời 1 nhiều được ổn; chưa nhập được câu trả lời; Trong nội dung trả lời mục nội dung câu hỏi là cái gì |  | hiepth/uyennm |  |  |  | Chuyển sang mô hình mới /question/list/ Đã thực hiện: MS, WR, CO, PA, MC, LA, Fi, FG Cần phải xem lại FI, FG co phép kéo thả | Working |
|  | Quản lý nội dung luyện tập | Thêm, sửa, xóa nội dung luyện tập chi tiết của các mục trong nội dung tài liệu. Nội dung luyện tập là một số câu hỏi xác định được lấy ra từ ngân hàng câu hỏi. Dữ liệu được cập nhật trên mạng LAN của phòng máy hoặc trên máy tính cá nhân của giáo viên. | - Chọn được nội dung luyên tập và chuẩn bị được đợt thi để cho chức năng liên quan đến thi ???? |  | cucpt |  |  |  | /CourseStudied/Index | done |
|  | Quản lý nội dung kiểm tra | Thêm, sửa, xóa nội dung kiểm tra. Mỗi nội dung kiểm tra gồm: Mục kiếm thức cần kiểm tra, số lượng câu hỏi mỗi mục; thời gian và điểm đánh giá của mỗi câu hỏi. Nội dung kiểm tra có thể được làm cho một mục, một chương, giữa kỳ hoặc kết thúc khoá học. | Sinh các đề kiểm tra |  | cucpt |  |  |  | Trùng với cái trên | done |
|  | Tạo cấu trúc đề | Thêm, sửa, xoá cấu trúc đề thi. Cấu trúc đề được xác định dựa trên nội dung thi/kiểm tra, số lượng câu hỏi và điểm tương ứng cho mỗi nội dung đó. | - Xem thêm ở mục 2.1. |  | cucpt |  |  |  | Chuyển sang mô hình mới /test/teststruct | done |
|  | Quản lý lớp học | Thêm, sửa, xóa lớp môn học. Lớp môn học được quản lý gồm ba thành phần: Cấu trúc nội dung dựa trên cấu trúc nội dung tài liệu, học viên tham gia lớp môn học và giáo viên tham gia giảng dạy. |  |  | hiepth |  |  |  | Chuyển sang mô hình mới /course/list /coursecontent/index | dơn |
|  | Điều hành lớp học | Thêm, sửa, xóa các buổi lên lớp của giáo viên. Trong mỗi buổi lên lớp giáo viên có thể: xác định nội dung giảng dạy, giao bài kiểm tra/thi cho học viên. |  |  | cucpt |  |  |  | Chuyển sang mô hình mới /CourseStudied/Index (tab nội dung đã học) | done |
|  | Hồ sơ học tập | Xem kết quả luyện tập, kiểm tra của học viên. Cho phép giáo viên đánh giá trực tiếp và cho điểm các nội dung tự luận và nói. | - Chọn một môn học từ danh sách tương tự như điều hành lớp học - Chọn một đợt kiểm tra trong danh sách - Chọn một sinh viên ở đấy để xem nội dung thực hiện (có thể chấm nếu cần thiết) |  | cucpt |  |  |  |  | working |
|  | Tạo bài tập tự học | Thêm, sửa, xoá bài tập tự học cho học viên. Bài tập tự học được cấu trúc trên một file HTML độc lập (không phụ thuộc vào máy chủ) giáo viên có thể cho học viên mang về tự làm trên máy tính cá nhân. | Tạo đề thi Offline |  | hiepth |  |  |  | Chưa làm |  |
|  | Quản lý tổ chức thi | Tổ chức thi đánh giá theo nội dung học phần. Chức năng này cho phép tạo đợt thi cho học viên của nhiều lớp, tạo phòng thi, giao đề thi (tự động) để học viên thi/kiểm tra. | - Cúc tổ chức thông tin để chuẩn bị thi - Hiệp cho phép thi - Chonj sinh vieen can phan co chon theo khoa lop, ghi xong thi ket thuc, loc sinh vien da chon - |  | cucpt, hiepth |  |  |  | - Quản lý sinh viên đợt thi, phòng thi: /Examtime/Index | done |
|  | Quản lý thi | Thực hiện thi | - Thiết lập thời điểm thi - Xem thời gian, và thiết lập thời gian thi của từng sinh viên - Cấm thi - Thay đổi thông tin đăng nhập |  | cucpt, hiepth |  |  |  | - Quản lý thời gian của từng phòng thi, từng sinh viên: /Examtime/manage | done |
|  | Chấm thi | Thực hiện quá trình quản lý thi | - Xem nội dung thi của từng sinh viên (Hiệp thực hiện và Cúc hỗ trợ về cấu trúc sinh và chấm nhé) |  | cucpt, hiepth () |  |  |  | Có thể tích hợp với chức năng quản lý thi cho phép xem bài và chấm bài cho sinhviên /examtime/test/{examtimecode}/{studentcode} (Hoặc đề xuất mô hình tương tự) |  |
|  | Xem nội dung lý thuyết | Xem nội dung học tập với các dạng ngữ liệu: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, hoặc kết hợp | - Sinh viên đăng nhập được xem |  | cucpt |  |  |  | Coursestudent/index/id/subid Id là markcode Subid: examtimecode | done |
|  | Luyện tập | Thực hiện luyện tập thông qua các câu hỏi. Hỗ trợ các tính năng xem đáp án, làm nhiều lần, xem thông tin hỗ trợ. | - Cúc hỗ trợ thông tin về tạo đợt thi và đề thi cho Hiệp - Hiệp tổ chức việc tự động tạo đợt thi và tổ chức thi, đánh giá |  | cucpt, hiepth |  |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra | Thực hiện nội dung kiểm tra, nộp bài. Bài kiểm tra được sinh tự động, kiểm soát thời gian thực hiện, đảo đáp án. | - Cúc hỗ trợ thông tin về tạo đợt thi và đề thi cho Hiệp - Hiệp tổ chức việc tự động tạo đợt thi và tổ chức thi, đánh giá |  | cucpt, hiepth |  |  |  | Đề nghị xem lại bảng Examresult, thêm trường questiongroupcode |  |
|  | Hồ sơ cá nhân | Sửa đổi thông tin cá nhân, xem các nội đã học, thực hiện bài tập được giao và nộp bài. |  |  | cucpt |  |  |  |  |  |
|  | Kiểm tra đánh giá đầu vào | Cho phép người học kiểm tra, phần mềm tự động đánh giá và xếp loại trình độ của người học | - Với mỗi cá nhân tham gia đầu vào tự động sinh ra một đề ngẫu nhiên theo cấu trúc và đợt thi mặc định quy định để thi và tự động chấm điểm. - Cúc tiến hành việc sinh đề; Cúc xem xét một người (sinh viên) có thể tham gia cái này nhiều lần nhé. - Hiệp hiển thị thi, hiển thị kết quả thi sau submit. |  | cucpt, hiepth |  |  |  |  |  |
|  | Thực hiện vấn đề phân trang của bảng | Phân trang hoặc tự động load tiếp các phần tử |  |  | uyennm |  |  |  |  |  |
|  | Vấn đề và định nghĩa mapping | Xem xét việc định nghĩa mapping cho toàn bộ hệ thông |  |  | uyennm |  |  |  |  |  |

# 2. Chi tiết mô tả và trao đổi về chức năng

## 2.1. Chức năng cập nhật cấu trúc đề thi

- Cúc hoàn thiện việc sử dụng cây trong bảng của a-grid để đưa vào nội dung hiển thị hoặc đề xuất hiển thị khác phù hợp nhé.

# 3. Những vấn đề chung

- Uyên xem lại: Khi cập nhật nội dung (bài học), nhập ảnh -> Chương trình reload lại trang

- Uyên xem lại: Khi đăng nhập vào SV, chạy CourseStudent -> Menu bị đổi

- Uyên xem lại: Quản lý menu, quản lý người dùng và phân quyền (nhóm quyền)

- Uyên xem lại: Khi chuyển 1 nội dung mới chỉ reload phần bên trong của trang\

- Uyên xem lại: Vấn đề hiển thị đa ngôn ngữ, đề nghị Mr Uyên thực hiện việc đánh giá ngôn ngữ mặc định và tiến hành tạo thành một demo cho vấn đề này đúng đắn

- Thay đổi các thông báo hiện tại bằng boot.js để đảm bảo thống nhất, giao diện thông báo hiện thời xấu

- Thêm extensioncode cho các phần nội dung có dạng cây hiện thời

- Sửa khi chọn nhiều bản ghi đề nghị không cho sửa đảm bảo tránh nhầm lẫn trong vấn đề chọn bản ghi

- Các nút lệnh đề nghị thống nhất lại: Ghi, Ghi và nhập tiếp; Khi bấm nút edit cần phân tách thêm mới và soạn thảo?

- Kiểm tra lại trong tài liệu các bảng có universitycode, và languagecode, hoạc lang đè nghị cập nhật đầy đủ nhé (có cập nhật cơ sở dữ liệu trong thư mục (fore\imp\database) đề nghị cập nhật để chạy đúng.